# PROPUESTA TÉCNICA: SISTEMA DE GESTIÓN DE RESERVAS TURÍSTICAS - ALEKTOURS

## TABLA DE CONTENIDOS

# - SECCIÓN I: PLANTEAMIENTO Y ALCANCE DEL PROYECTO

# - 1.1. Contextualización y Justificación del Sistema

# - 1.2. Objetivo General

# - 1.3. Objetivos Específicos

# - 4. Alcance Detallado: Matriz de Delimitación (Fronteras del Sistema)

# - SECCIÓN II: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE DESARROLLO

# - SECCIÓN III: VIABILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

# - 3.1. Costos de Personal (Mano de Obra)

# - 3.2. Costos de Infraestructura y Despliegue

# - 3.3. Herramientas de Software y Licencias

# - 3.4. Consolidado Total del Presupuesto

# - SECCIÓN IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

## SECCIÓN I: PLANTEAMIENTO Y ALCANCE DEL PROYECTO

### 1.1. Contextualización y Justificación del Sistema

Sistema de información enfocado en la gestión de reservas de hoteles y paquetes turísticos. AlekTours actualmente lleva sus procesos de reservas y control de clientes de forma desorganizada, manual y con mucha dificultad al manejar la información de clientes, reservas, hoteles, habitaciones y pagos. Por esta razón se propone desarrollar un sistema que permita administrar reservas, clientes, hoteles y servicios turísticos de manera más organizada y automatizada con el valor agregado de que el sistema sugiere de forma personalizada según los interés de cada cliente diferentes paquetes turísticos o hoteles que pueden generar una mayor atracción.

# 1.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema de información para la agencia AlekTours, que automatice la gestión de reservas, hoteles, clientes y pagos, e integre un módulo de recomendación personalizada de paquetes turísticos basado en los intereses del usuario para optimizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia del cliente.

# 1.3. Objetivos Específicos

- Diseñar la arquitectura del software y el modelo de datos relacional para estructurar de manera óptima la información de clientes, hoteles y reservas.

- Desarrollar la lógica de negocio con FastAPI e implementar un sistema de autenticación seguro mediante JWT para garantizar la protección de los datos.

- Construir una interfaz de usuario moderna e interactiva que integre el algoritmo de recomendación personalizada basado en las preferencias e intereses del cliente.

- Realizar pruebas funcionales y de integración en todo el sistema para asegurar el correcto funcionamiento del software antes de su puesta en producción.

# 4. Alcance Detallado: Matriz de Delimitación (Fronteras del Sistema)

| INCLUYE | NO INCLUYE |
| --- | --- |
| 1. Registro e inicio de sesión de usuarios. | 1. Aplicación móvil nativa. |
| 2. Gestión de hoteles. | 2. Integración con aerolíneas. |
| 3. Gestión de habitaciones. | 3. Pagos con criptomonedas. |
| 4. Registro de clientes. | 4. Sistema offline sin internet. |
| 5. Gestión de empleados. | 5. Videollamadas dentro de la plataforma. |
| 6. Registro de reservas. | 6. Inteligencia artificial automática. |
| 7. Gestión de servicios turísticos. | 7. Realidad virtual de hoteles. |
| 8. Gestión de paquetes turísticos. | 8. Integración bancaria avanzada. |
| 9. Registro de pagos. |  |
| 10. Generación de tokens JWT. |  |
| 11. Recuperación básica de contraseña. |  |
| 12. Envío de correos de confirmación. |  |
| 13. Dashboard administrativo. |  |
| 14. Generación de reportes básicos. |  |
| 15. Diseño responsive para distintos dispositivos. |  |

- Sprints de Desarrollo Añada capturas de pantalla del trabajo realizado en la plataforma click up, referenciando cada unos de los sprints.

# SECCIÓN II: PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE DESARROLLO

## Sprint 1: Gestión de usuarios con tareas

## Sprint 2 Perfil de preferencias del cliente:

## Sprint 3: CRM clientes (Customer Relationship Management)  o  (Gestión de relaciones con el cliente)

## Sprint 4: Gestión de reservas

## Sprint 5: Catálogo Turísticos

## Sprint 6: Creación de itinerarios

Sprint 7: Integración de proveedores.

Sprint 8: Cotizaciones automáticas.

Sprint 9: Portal de clientes.

Sprint 10: Pagos de reservas.

Sprint 11: Gestión de destinos

Sprint 12: Gestión de comentarios

Sprint 13: Gestión de reportes

# SECCIÓN III: VIABILIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

## 3.1. Costos de Personal (Mano de Obra)

| Cargo | Actividad | Horas | Valor Hora | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend | API FastAPI y Base de Datos | 80 | $160.000 | $12.800.000 |
| Desarrollador Frontend | Interfaz web y dashboard | 80 | $30.000 | $2.400.000 |
| Tester | Pruebas y corrección de errores | 20 | $25.000 | $500.000 |

| Total, Mano de Obra | $128.000.000 |
| --- | --- |

## 3.2. Costos de Infraestructura y Despliegue

| Servicio | Descripción | Tiempo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting VPS | Servidor para despliegue | 1 mes | $80.000 |
| PostgreSQL | Base de datos | 1 mes | $40.000 |
| Dominio Web | Dominio del sistema | 1 año | $60.000 |

| Total | $180.000 |
| --- | --- |

## 3.3. Herramientas de Software y Licencias

| Herramienta | Uso | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- | --- |
| Figma | Diseño de interfaces | Gratis | $0 |
| Visual Studio Code | Desarrollo del proyecto | Open Source | $0 |
| Docker | Contenedores y despliegue | Open Source | $0 |

| Total Herramientas | $0 |
| --- | --- |

### 3.4. Consolidado Total del Presupuesto

| Software | Tipo de Licencia | Valor |
| --- | --- | --- |
| FastAPI | Open Source | $0 |
| PostgreSQL | Open Source | $0 |
| React | Open Source | $0 |
| Docker | Open Source | $0 |

| Total Licencias | $0 |
| --- | --- |

# SECCIÓN IV: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

| Componente | Característica | Valor Técnico (Tecnología y Versión) | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Framework / Lenguaje | Ej: React 18.x / TypeScript | Construir las vistas interactivas del usuario. |
| Backend | Framework / Lenguaje | Ej: FastAPI 0.110.x / Python 3.11 | Procesar la lógica de negocio y exponer la API. |
| Base de Datos | Motor / Tipo | Ej: PostgreSQL 16.x (Relacional) | Almacenar de forma segura el inventario y usuarios. |
| Servidor | Infraestructura / Hosting | Ej: Docker / Render (Cloud) | Alojar y desplegar el sistema para su acceso web. |

Asegúrese de que las versiones y tecnologías seleccionadas sean totalmente compatibles entre sí antes de presentar el documento final al instructor.

| Componente | Característica | Valor Técnico | Propósito / Función en el Sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Framework / Lenguaje | React 18 / TypeScript | Construir las vistas interactivas y el dashboard del usuario. |
| Frontend | Estilos UI | Tailwind CSS | Diseñar la interfaz moderna y responsive del sistema. |
| Backend | Framework / Lenguaje | FastAPI / Python 3.12 | Procesar la lógica de negocio y exponer la API REST. |
| Backend | Autenticación | JWT | Gestionar inicio de sesión y seguridad de usuarios. |
| Base de Datos | Motor / Tipo | PostgreSQL 17 | Almacenar reservas, hoteles, clientes y pagos de forma segura. |
| Base de Datos | ORM | SQLAlchemy | Gestionar consultas y conexión con la base de datos. |
| Servidor | Infraestructura | Docker / Docker Compose | Contenerizar y administrar los servicios del sistema. |
| Servidor | Hosting Cloud | Fly.io / Render | Desplegar la aplicación para acceso web. |
| Servidor | Gestión de Correos | Mailpit SMTP | Simular y gestionar correos electrónicos en desarrollo. |
| Herramientas | Control de Versiones | Git + GitHub | Administrar versiones y colaboración del proyecto. |